2020年浙江省教育领域深化“最多跑一次”改革
推进教育治理数字化转型工作要点

为全面贯彻落实党的十九届四中全会、省委十四届六次全会精神和全国、全省教育大会精神，围绕高水平推进教育治理现代化目标，以“最多跑一次”改革为牵引，更高起点、更高标准、更高质量推进教育治理数字化转型，加快建设即时感知、科学决策、主动服务、高效运行、智能监管的新型教育治理模式，奋力把教育治理数字化转型打造成为“重要窗口”的标志性成果，根据《2020年浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型工作要点》《2020年浙江省深化“最多跑一次”改革推进“放管服”工作要点》《浙江省教育信息化三年行动计划（2018—2020年）》等文件要求，制定本工作要点。

## 一、工作目标

进一步完善教育大数据仓、教育业务综合管理应用、教育政务协同办公应用以及教育资源公共服务应用，持续推动“制定教育规划”“改善办学条件”“保障教育投入”“优化教师队伍”“提升教学质量”“促进学生发展”“落实督导监管”“推进政务协同”等教育治理核心业务的数字化转型。2020年底前，打造一批区域教育治理数字化转型创新试点项目，基本形成“政务服务便利、协同办公高效、监督管理精准、教育决策科学、数据开放有序、资源应用共享”的数字化教育治理模式。

## 二、主要举措

### （一）政务中台领航行动

加快推动各级各类教育政务服务事项接入政务服务2.0平台，实现学历证明书、成绩证明等事项智能“秒办”，配合完成中国教师资格网与全国政务服务一体化平台对接试点。持续推动教育资助、学籍管理、考试服务等教育有关事项集成优化、迭代升级，依托“浙里办APP”打造“一站式”教育服务专区。重点推动公民上学“一件事”改革，高质量实现入学、入园报名及各类考试优待“掌上联办”。

### （二）移动办公优先行动

结合教育实际，建设服务学校、教师、学生、家长的“浙教钉”，实现核心数据、服务、应用的专有化部署。整合各级各类业务管理系统，逐步接入“浙教钉”师生身份认证体系，优先通过“浙教钉”的PC客户端与移动端访问和登录业务应用。推动各地各校依托“浙教钉”开发和应用工作交流、应急处置、督查督办、视频会议、分析决策等“微应用”，实现政务（校务）在线运作和高效协同。

### （三）精准管理夯基行动

融合公安、人力社保、编办、民政、市场监管等部门权威数据，开展教育数据跨部门协同治理，实现学校（机构）、教师、学生三大核心基础数据“一数一源”与“定期核验”，稳步提升教育数据质量。深入挖掘教育数据关联应用场景，保障核心数据的更新频率，逐步消除现有信息孤岛，避免同类数据重复采集。整体梳理数据资产，精准定位核心问题，靶向推动校区园区、教材教辅、奖励荣誉等小微业务的标准化、数据化、精准化和在线化，加快完善教育治理主题数据库。

### （四）教育广场迭代行动

启动“之江汇”教育广场2.0项目，推动长三角教育数字资源合作共享，面向对口支援地区开放服务。加快互联网学校建设，开展基于互联网的跨班级、跨学校、跨区域学习，探索网络课程在未来社区教育、假期公益课堂中的应用。深化教师专业发展网络学校建设，创新培训形式和内容，探索校本研修项目区域管理试点。推进“浙江家长学校”全媒体渠道建设和应用。推进新型网络学习空间普及和深化应用，促进空间与课堂教学深度融合。建设“互联网+义务教育”城乡学校结对实验区、示范区，全面推进千校网络结对大课表应用。完善浙江终身学习公共服务平台，参与建设长三角学分银行服务体系。

### （五）业务协同聚力行动

重点建设教育决策支持系统，围绕学校布局规划、基建项目管理、招生入学预警、学区地图展现等核心业务，构建多领域、全周期、场景化的协同应用，整体提升教育决策精细化、科学化、智能化水平。深化教育精准资助一体化系统建设，充分发挥跨层级、跨部门数据共享优势，实现“精准资助”“应助尽助”。从学生成长外部环境、内部科学协调程度、学生学业负担指数三个维度，建立健全浙江省区域基础教育生态评价体系，建设区域基础教育生态监测系统，通过样本评价与数据评价相结合的方式，实现动态监测、智能监测。

### （六）微观治理增效行动

着力深化机关内部“最多跑一次”改革，建立基于电子证照与电子印章的可信渠道，全面实现行政机关办公业务在线化，加快学校与政府部门间“一件事”改革。持续开展高等学校“最多跑一次”改革，推动政务数据与校园治理深度融合，实施校务服务“一件事”改革与校内公共场所“服务大提升”改革，基本实现掌上办事全覆盖。延伸推动中小学校校务服务“最多跑一次”改革，进一步梳理事项、简化程序、减少环节、制定标准，切实规范小微权力，着力减轻教师负担。

### （七）数据共享赋能行动

完善教育数据共享交换体系，实现市县两级教育数据交换应用全覆盖，确保教育数据“按需尽享”。完善教育政务数据共享系统，建设教育治理“数据高铁”，减少跨部门数据共享环节，开通“数据专列”，推动基于接口的业务数据实时共享与动态汇聚。扩大教育数据开放规模，遵照教育领域信息公开有关规定，优先开放教育事业统计数据。

### （八）风险防范织网行动

健全教育领域信用体系，持续深化“互联网+监管”，提升监管效能，推动多部门联合“掌上执法”，引导规范教育互联网移动应用有序健康发展。综合舆情、金融、信用等跨部门数据，探索开展教育领域非接触式智能监管。借助物联网、区块链等技术，打造校园安全综合管理一体化系统，增强对食品卫生、灾害天气、突发事件等领域的风险感知能力。

### （九）试点工程携手行动

支持设区市教育行政部门选取教育治理场景，跨地区合作共建系统集成、协同高效的区域教育治理数字化转型创新试点项目，针对性解决教育服务、管理、决策方面的难点、堵点问题。统筹各类教育管理信息系统建设，选择推广具备创新性、先进性和示范性的项目，有效避免重复建设。鼓励各类学校开展“最多跑一次”改革工作跨地、跨校结对合作，定期开展交流活动，推动经验成果广泛共享。

### （十）应用支撑筑堤行动

升级浙江省教育计算机网接入网带宽，加快实施第六版互联网协议（IPv6）。推动更多信息系统部署到“政务一朵云”，探索构建服务各类学校的教育行业专有云。加快电子政务外网教育“视联网”平台在应急指挥、智慧督查等领域的应用。建设教育行业网络安全风险监测系统，加强重要信息系统的安全监测、预警和通报，提升教育网络安全风险感知能力。

## 三、保障措施

### （一）强化组织领导

各地、各高校要加强数字化转型领导力建设，积极探索推进首席信息官（CIO）制度，组建数字化转型办公室，明确牵头部门和协同部门工作职责。各地、各高校数字化转型办公室成立文件于6月15日前报省教育厅数字化转型办公室（以下简称厅数转办）备案。

### （二）强化统筹谋划

各业务条线要进一步加强对各地教育治理数字化转型创新试点项目建设的指导和推广，避免多头建设、重复投入，实现集约共建和成果共享。各地要抓紧制定工作实施方案，围绕重点任务成立工作专班，按月细化具体任务。“教育决策支持系统”“基础教育生态监测系统”“校外培训机构智能监管系统”等重点项目的工作专班，每月20日前向厅数转办报送工作进展，其他项目每季度末报送。

### （三）强化创新激励

积极推动高校、科研机构、企业等参与教育治理数字化转型项目的合作共建，联合教育治理领域专家，围绕教育治理数字化转型的理念、机制、工具、手段等开展专题研究。支持建设教育治理数字化转型创新试点项目并取得良好成效的地区参与教育部教育管理信息化应用优秀案例、省政府数字化转型多业务协同优秀应用的申报。教育领域深化“最多跑一次”改革，推进教育治理数字化转型工作纳入2020年教育工作业绩考核范围。

附件：1.2020年浙江省教育领域深化“最多跑一次”改革

推进教育治理数字化转型工作要点任务分工表

2.2020年浙江省区域教育治理数字化转型创新试点项目指导意见

## 附件1

## 2020年浙江省教育领域深化“最多跑一次”改革
推进教育治理数字化转型工作要点任务分工表

| 序号 | 工作任务 | 具体指标 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务中台领航行动 | 配合完成中国教师资格网与全国政务服务一体化平台对接试点，并全面应用 | 2020年5月 | 教师工作处、法规处 |
|  |  | 义务教育阶段学生入学报名、幼儿园儿童入园报名、中高考优待实现掌上办理，并全面应用 | 2020年5月 | 基础教育处、省教育考试院，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 一批历史数据质量较高的学历证明书实现智能“秒办” | 2020年6月 | 基础教育处、职业教育与成人教育处，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 一批普通话水平测试、高校招生考试等成绩证明实现智能“秒办” | 2020年12月 | 教材管理处、省教育考试院 |
|  |  | 校内托管服务事项接入浙江政务服务网 | 2020年6月 | 基础教育处，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 各类教育资助事项接入浙江政务服务网 | 2020年6月 | 财务处、省教育发展中心 |
|  |  | 依托“浙里办APP”打造“一站式”教育服务专区 | 2020年9月 | 法规处，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 推动各级各类教育政务服务事项接入政务服务2.0平台 | 2020年10月 | 法规处，各有关处室（直属单位），各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 中小学生学籍管理、考试服务等有关事项接入浙江政务服务网 | 2020年12月 | 基础教育处、省教育考试院，各市、县（市、区）教育局 |
| 2 | 移动办公优先行动 | 建设服务学校、教师、学生、家长的“浙教钉”，搭建完成全省教育系统组织架构 | 2020年9月 | 办公室、省教育技术中心，各市、县（市、区）教育局，各高等学校 |
|  |  | 推动中小学教师培训管理系统、之江汇教育广场等接入“浙教钉”师生身份认证体系 | 2020年12月 | 教师工作处、省教育技术中心 |
|  |  | 组织各地各校依托“浙教钉”建设办公“微应用”，实现政务（校务）在线运作和高效协同 | 2020年12月 | 办公室、省教育技术中心，各市、县（市、区）教育局，各高等学校 |
| 3 | 精准管理夯基行动 | 利用政务数据开展教育数据跨部门协同治理 | 2020年12月 | 省教育技术中心，各有关处室及直属单位 |
|  |  | 保障学校（机构）、教师、学生三大核心基础数据更新频率 | 2020年9月 | 发展规划处、教师工作处、高等教育处、职业教育与成人教育处、基础教育处，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 靶向推动校区园区、教材教辅、奖励荣誉等小微业务的标准化、数据化、精准化和在线化 | 2020年12月 | 省教育技术中心、发展规划处、教材管理处、教师工作处、省教育厅教研室、省教育科学研究院 |
|  |  | 完善教育治理主题数据库 | 2020年12月 | 省教育技术中心 |
| 4 | 教育广场迭代行动 | 启动之江汇教育广场2.0项目，推动长三角教育数字资源合作共享，面向对口支援地区开放服务 | 2020年12月 | 省教育技术中心 |
|  |  | 加快互联网学校建设，开展基于互联网的跨班级、跨学校、跨区域学习，探索网络课程在未来社区教育、假期公益课堂中的应用 | 2020年12月 | 省教育技术中心、发展规划处，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 深化教师专业发展网络学校建设，创新培训形式和内容，探索校本研修项目区域管理试点 | 2020年12月 | 省教育技术中心、教师工作处 |
|  |  | 推进“浙江家长学校”全媒体渠道建设和应用 | 2020年12月 | 省教育技术中心、省教育报刊总社、基础教育处 |
|  |  | 推进新型网络学习空间普及和深化应用，促进空间与课堂教学深度融合 | 2020年12月 | 省教育技术中心、基础教育处、高等教育处、职业教育与成人教育处、省教育厅教研室、省教育科学研究院，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 建设“互联网+义务教育”城乡学校结对实验区、示范区，全面推进千校网络结对大课表应用 | 2020年12月 | 基础教育处、省教育技术中心，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 完善浙江终身学习公共服务平台，参与建设长三角学分银行服务体系 | 2020年12月 | 职业教育与成人教育处 |
| 5 | 业务协同聚力行动 | 围绕学校布局规划、基建项目管理、招生入学预警、学区地图展现等核心业务，建设教育决策支持系统 | 2020年12月 | 发展规划处、基础教育处、省教育发展中心、省教育技术中心 |
|  |  | 深化教育精准资助一体化系统建设，实现“精准资助”“应助尽助” | 2020年12月 | 财务处、省教育发展中心、省教育技术中心 |
|  |  | 建立健全浙江省区域基础教育生态评价体系，建设区域基础教育生态监测系统 | 2020年12月 | 督导处、基础教育处、省教育技术中心 |
| 6 | 微观治理增效行动 | 着力深化机关内部“最多跑一次”改革，上线事项原则上100%网上办 | 2020年12月 | 法规处、各有关处室，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 建立基于电子证照与电子印章的可信渠道，全面实现行政办公业务在线化，加快学校与政府部门间“一件事”改革 | 2020年12月 | 办公室、法规处，各市、县（市、区）教育局，各高等学校 |
|  |  | 进一步推进对外开放的学校体育场地设施接入全民健身地图 | 2020年9月 | 体育卫生与艺术教育处、发展规划处，各市、县（市、区）教育局，各高等学校 |
|  |  | 持续开展高等学校“最多跑一次”改革，推动政务数据与校园治理深度融合，实施校务服务“一件事”改革与校内公共场所“服务大提升”改革，基本实现掌上办事全覆盖 | 2020年12月 | 法规处、省教育技术中心，各高等学校 |
|  |  | “易班”学生事务管理网络化应用覆盖所有高校 | 2020年12月 | 宣传教育处、高等教育处、职业教育与成人教育处 |
|  |  | 延伸推动中小学校校务服务“最多跑一次”改革，进一步梳理事项、简化程序、减少环节、制定标准，切实规范小微权力，着力减轻教师负担 | 2020年12月 | 法规处，各市、县（市、区）教育局 |
| 7 | 数据共享赋能行动 | 完善教育数据共享交换体系，实现市县两级教育数据交换全覆盖，确保教育数据“按需尽享” | 2020年12月 | 省教育技术中心，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 建设教师、学生信息等教育治理“数据高铁”，减少跨部门数据共享环节 | 2020年12月 | 省教育技术中心、教师工作处、基础教育处、职业教育与成人教育处 |
|  |  | 完善教育政务数据共享系统，开通“数据专列”，推动基于接口的业务数据实时共享与动态汇聚 | 2020年12月 | 省教育技术中心，各市、县（市、区）教育局，各高等学校 |
|  |  | 扩大教育数据开放规模，遵照教育领域信息公开有关规定，优先开放教育事业统计数据 | 2020年12月 | 发展规划处、省教育技术中心、办公室，各市、县（市、区）教育局 |
| 8 | 风险防范织网行动 | 健全教育领域信用体系，完善公共信用信息目录 | 2020年9月 | 发展规划处、法规处，各有关处室及直属单位 |
|  |  | 持续深化“互联网+监管”，提升监管效能，“双随机”事项覆盖率达到100%，跨部门联合“双随机”监管占比达到5%，现场执法的掌上执法率达到90% | 2020年12月 | 法规处、发展规划处，各有关处室，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 加强备案管理，引导规范教育互联网移动应用有序健康发展 | 2020年12月 | 发展规划处、省教育技术中心 |
|  |  | 综合舆情、金融、信用等跨部门数据，探索开展教育领域非接触式智能监管 | 2020年12月 | 发展规划处、省教育技术中心 |
|  |  | 借助物联网、区块链等技术，打造校园安全综合管理一体化系统，增强对食品卫生、灾害天气、突发事件等领域的风险感知能力 | 2020年12月 | 校园安全处、体育卫生与艺术教育处、发展规划处、省教育技术中心 |
| 9 | 试点工程携手行动 | 支持设区市教育行政部门选取教育治理场景，跨地区合作共建系统集成、协同高效的区域教育治理数字化转型创新试点项目，针对性解决教育服务、管理、决策方面的难点、堵点问题 | 2020年9月 | 办公室、省教育技术中心、各设区市教育局 |
|  |  | 统筹各类教育管理信息系统建设，选择推广具备创新性、先进性和示范性的项目，有效避免重复建设 | 2020年12月 | 规划处、办公室、省教育技术中心，各设区市教育局 |
|  |  | 鼓励各类学校开展“最多跑一次”改革工作跨地、跨校结对合作，定期开展交流活动，推动经验成果广泛共享 | 2020年12月 | 法规处，各市、县（市、区）教育局 |
| 10 | 应用支撑筑堤行动 | 升级浙江省教育计算机网接入网带宽，加快实施第六版互联网协议（IPv6） | 2020年12月 | 省教育技术中心，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 推动更多信息系统部署到“政务一朵云”，探索构建服务各类学校的教育行业专有云 | 2020年12月 | 省教育技术中心，各市、县（市、区）教育局 |
|  |  | 加快电子政务外网教育“视联网”平台在应急指挥、智慧督查等领域的应用 | 2020年9月 | 办公室，各市、县（市、区）教育局，各高等学校 |
|  |  | 建设教育行业网络安全风险监测系统，加强重要信息系统的安全监测、预警和通报，提升教育网络安全风险感知能力 | 2020年12月 | 省教育技术中心，各市、县（市、区）教育局，各高等学校 |
| 11 | 组织领导 | 组建数字化转型办公室，明确牵头部门和协同部门工作职责 | 2020年6月 | 办公室、法规处、发展规划处、省教育技术中心，各市、县（市、区）教育局，各高等学校 |
|  |  | 积极探索推进首席信息官（CIO）制度，推动中小学校数字化转型队伍建设 | 2020年12月 | 省教育技术中心、规划处、教师工作处、基础教育处，各市、县（市、区）教育局，各高等学校 |
| 12 | 统筹谋划 | 进一步加强对各地教育治理数字化转型创新试点项目建设的指导和推广，避免多头建设、重复投入，实现集约共建和成果共享 | 2020年12月 | 发展规划处、办公室、省教育技术中心、各有关处室及直属单位 |
|  |  | 各地要抓紧制定工作实施方案，围绕重点任务成立工作专班，按月细化具体任务 | 2020年6月 | 各有关处室及直属单位、各市、县（市、区）教育局、各高等学校 |
|  |  | “教育决策支持系统”“基础教育生态监测系统”“教育领域非接触式智能监管系统”等重点项目的工作专班，每月20日报送工作进展，其他项目每季度末报送 | 2020年12月 | 办公室、各设区市教育局 |
| 13 | 创新激励 | 积极推动高校、科研机构、企业等参与教育治理数字化转型项目的合作共建 | 2020年9月 | 办公室、发展规划处、财务处、高等教育处、省教育技术中心，各高等学校 |
|  |  | 联合教育治理领域专家，围绕教育治理数字化转型的理念、机制、工具、手段等开展专题研究 | 2020年9月 | 省教育技术中心、省教育科学研究院，各高等学校 |
|  |  | 支持建设教育治理数字化转型创新试点项目的地区参与教育部教育管理信息化应用优秀案例、省政府数字化转型多业务协同优秀应用的申报 | 2020年12月 | 办公室、法规处、发展规划处、省教育技术中心 |
|  |  | 教育领域深化“最多跑一次”改革，推进教育治理数字化转型工作纳入2020年教育工作业绩考核 | 2020年5月 | 办公室 |
| 14 | 试点项目 | 完成各创新试点项目建设工作 | 2020年10月 | 各有关处室（直属单位），各设区市教育局 |
|  |  | 选取创新试点项目，在全省推广 | 2020年12月 | 办公室，各有关处室（直属单位），各有关设区市教育局 |

## 附件2

## 2020年浙江省区域教育治理数字化转型创新试点项目指导意见

| 序号 | 项目名称 | 涉及工作 | 指导单位 | 指导意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市校外培训机构资金与信用智能监管系统 | 校外培训机构智能监管系统的数字监管方向 | 发展规划处、法规处、财务处、办公室 | 具备一定先进性，基本同意，注意与省厅加强联系。建议下设资金监管、舆情监管、信用监管、资质监管等模块，加强与人民银行、市场监管、民政、人力社保、信访等有关部门的业务协同。下一步可继续拓展对基层四平台网格员巡查大数据的分析，开展视频监控等方面应用，推动非接触式监管与联管联控进一步向在线教育机构延伸。 |
| 2 | 杭州市义务教育阶段学校入学预警系统 | 教育决策支持系统的入学预警和学区地图方向 | 基础教育处、发展规划处、法规处、办公室 | 具备一定先进性，基本同意，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议注重与公安、自然资源等部门的业务协同与数据集成，梳理出标准化、可复制的业务流程与数据模型，进一步发挥“城市大脑”特色，开展城市发展、出生人口、师资配备等趋势性预测。 |
| 3 | 宁波市智慧教育数据治理中心 | 教育数据治理体系的共享开放方向 | 省教育技术中心 | 新型教育基础设施建设，基本同意，注意与省厅及联建地区加强业务联系。需进一步完善方案。建议借助“数据高铁”，保障数据共享的高效性和稳定性，避免教育数据重复采集，推动教育数据的对外开放。 |
| 4 | 宁波市校园智能安全防范系统 | 校园安全综合管理一体化系统的万物互联方向 | 校园安全处 | 基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议在全省校园安全综合管理一体化系统基础上拓展万物互联模块，在注重基建投入的同时，重塑立体协同的数字化场景，形成可在全省复制推广的成熟模式。 |
| 5 | 温州市教育规划建设决策辅助系统 | 教育决策支持系统的布局规划与基建管理方向 | 发展规划处、基础教育处、省教育发展中心、办公室 | 具备一定先进性，基本同意，注意与省厅及联建地区加强业务联系。增强基建管理模块，实现项目管理、在线巡查、基建统计等功能。注重与公安、自然资源等部门的业务协同与数据集成，梳理出标准化、可复制的业务流程与数据模型，进一步开展城市发展、出生人口、师资配备等趋势性预测。 |
| 6 | 温州市教育钉钉 | 浙教钉的组织架构整合方向 | 办公室、省教育技术中心 | 新型教育基础设施建设，基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议重点推进区域教育统一用户认证体系建设，构建用户管理和权限管理的标准化模式，形成可在全省复制推广的成熟模式。 |
| 7 | 温州市校园公共卫生安全防控系统 | 校园安全综合管理一体化系统的卫生健康方向 | 体育卫生与艺术教育处、省教育技术中心 | 基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议在全省校园安全综合管理一体化系统基础上拓展卫生健康模块，深化工作机制建设、学校卫生教育、校园卫生预防（“一案八制”）等教育系统内部卫生健康核心业务的应用，注重建设系统运行管理工作制度，探索挖掘跨部门联合开展态势感知、风险防范、应急处置的数字化场景，积极开展师生健康状况的大数据分析，形成可在全省复制推广的成熟模式。 |
| 8 | 嘉兴市长三角区域教育治理数字化转型一体化 | 长三角区域教育治理数字化转型一体化 | 发展规划处、省委教育工作领导小组秘书组秘书处、法规处、教师工作处、省教育厅教研室、省教育技术中心 | 具有一定的先进性，基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅加强业务联系。建议站在区域共同体建设大战略的高度，进一步拓展思路，结合2020年长三角生态绿色一体化发展示范区“一网通办”等方面工作大胆创新，推动区域教育治理数字化转型工作一体化发展。 |
| 9 | 嘉兴市平安校园综合管理系统 | 校园安全综合管理一体化系统的平安校园方向 | 校园安全处 | 基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议在全省校园安全综合管理一体化系统基础上拓展平安校园模块，围绕《浙江省中小学校等级平安校园建设标准》，拓展数据共享范围，提升业务协同水平，加大闭环管理力度，汇聚形成平安校园建设的一库、一图、一表、一指数，形成可在全省复制推广的成熟模式。 |
| 10 | 嘉兴市教育治理数据标准体系 | 教育数据治理体系的标准制定方向 | 省教育技术中心 | 新型教育基础设施建设，基本同意，需进一步完善方案，注意与省厅及联建地区加强业务联系。立足地方、着眼全省，完善覆盖市县两级教育行政部门和各类学校的教育数据标准，会同公安、人力社保等部门开展跨部门数据联合治理，提升数据质量。 |
| 11 | 湖州市雪亮校园视频监控系统 | 校园安全综合管理一体化系统的雪亮工程方向 | 校园安全处 | 基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议在全省校园安全综合管理一体化系统基础上拓展雪亮工程模块，在注重基建投入的同时，注重协同联动数字化场景的重塑，形成可在全省复制推广的成熟模式。 |
| 12 | 绍兴市教育服务专区 | 浙里办教育服务专区 | 法规处、发展规划处、财务处、基础教育处、职业与成人教育处、教师工作处、省教育考试院、省教育技术中心、省教育发展中心 | 基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议注重各主题服务数字化场景的优化再造、标准的制定完善与后续的推广应用，与省厅各处室及联建地区加强业务联系。 |
| 13 | 绍兴市校园饮食智慧管理系统 | 校园安全综合管理一体化系统的食品安全方向 | 体育卫生与艺术教育处、发展规划处 | 具有一定的先进性，基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议在全省校园安全综合管理一体化系统基础上拓展食品安全模块，注重物联网、区块链等技术在食材追溯等方面的应用，形成可在全省复制推广的成熟模式。 |
| 14 | 金华市教育钉钉应用融合系统 | 浙教钉的信息系统集成方向 | 省教育技术中心、办公室 | 新型教育基础设施建设，基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议重点推进统一用户认证体系与现有信息系统的整合，结合国家密码示范应用试点工作，形成可在全省复制推广的成熟模式。 |
| 15 | 衢州市校外培训机构学后评价与信息公示系统 | 校外培训机构智能监管系统的信用建设方向 | 发展规划处、法规处 | 基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议结合校外培训机构信用体系建设工作，强化信用建设对监管工作的正向作用，吸引社会广泛参与，实现校外培训行业多元共治。 |
| 16 | 衢州市教育系统机关内部“最多跑一次”改革系统 | 教育系统机关内部“最多跑一次”改革 | 法规处 | 具有一定的先进性，基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅加强业务联系。建议坚持以师生、家长为中心，依托机关内部“最多跑一次”改革撬动教育系统微观治理数字化转型，全方位整合常山、龙游等地优质资源，运用数字化手段打造跨层级、跨部门整体服务、协同管理、联合决策的应用场景集群，变“盆景”为“风景”。 |
| 17 | 舟山市教育服务专区 | 浙里办教育服务专区 | 法规处、发展规划处、财务处、基础教育处、职业与成人教育处、教师工作处、省教育考试院、省教育技术中心、省教育发展中心 | 基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议注重各主题服务数字化场景的优化再造、标准的制定完善与后续的推广应用，与省厅有关处室及联建地区加强业务联系。 |
| 18 | 台州市区域教育生态监测集成系统 | 基础教育生态监测系统 | 督导处、省教育技术中心 | 基本同意，注意与省厅加强业务联系。建议重点做好监测指标的标准化工作，形成可量化、可复用、可评估的监测规则和数据模型，推动建立大数据背景下的多元评价机制，实现闭环管理，形成可在全省复制推广的成熟模式。 |
| 19 | 台州市智慧教育资助系统 | 教育精准资助一体化系统 | 财务处、省教育发展中心 | 具有一定的先进性，基本同意，注意与省厅加强业务联系。建议充分挖掘教育数据与其他部门数据整合的潜力，注重资助申请、认定、发放过程的数字化转型标准建设，形成可在全省复制推广的成熟模式。 |
| 20 | 丽水市教育系统掌上工作系统 | 浙教钉的掌上应用建设方向 | 省教育技术中心、办公室 | 新型教育基础设施建设，基本同意，方案需要进一步完善，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议重点推进基于移动互联网的协同办公、校务管理与家校沟通，构筑丰富的应用生态体系，形成可在全省复制推广的成熟模式。 |
| 21 | 丽水市校园安全风险隐患防控系统 | 校园安全综合管理一体化系统的风险防控方向 | 校园安全处 | 基本同意，注意与省厅及联建地区加强业务联系。建议在全省校园安全综合管理一体化系统基础上拓展风险防控模块，进一步挖掘跨部门联合开展态势感知、风险防范、应急处置的数字化场景，开展校园安全风险的大数据分析，形成可在全省复制推广的成熟模式。 |

# Text boxes

— 11 —

— 13 —

— 15 —